PRZETARG

NA  WODOCIĄG  CISOWNICA  DO  GOŁAŹNI

Wartość zamówienia  - 2 116 188,45zł

Termin wykonania – 30 października 2009r (odbiór końcowy)

Zakres robót do wykonania:

Dn 100PE – 3716mb

Dn 90PE – 1419mb

Dn 75PE – 456mb

Dn 63PE – 1282mb

Dn 40PE – 2472mb + 104szt x 3m=2784mb

Zbiornik wody o pojemności 2x75m3 z pompownią

Zbiornik wody o pojemności 5m3 z pompownią

Ilość przyłączy – 104szt

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek:

- zapewnienia nadzoru geologa nad prowadzonymi robotami – do dokumentów przetargowych należy dołączyć umowę o sprawowanie nadzoru geologicznego – umowa wstępna, że w przypadku wygrania przetargu dany geolog będzie nadzorował inwestycję (do umowy)

- przed przekazaniem placu budowy (do 1 miesiąca od podpisania umowy) Wykonawca dostarczy decyzję oceny higienicznej materiałów przewidzianych do zabudowy na przedmiotowym wodociągu. Ocena higieniczna musi być wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie. (na podstawie §18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi) (do umowy)

3.  przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca

obowiązkowo dostarczy Inwestorowi szkice polowe z tyczenia

wodociągu oraz pompowni i zbiorników (do umowy)

- Przed odbiorem końcowym Wykonawca dostarczy wyniki przeglądowego badania wod   y, wykonanego przez uprawnione do tego laboratorium – będące na liście Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie (do umowy)

- Do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie dopuszczającego zbiorniki i pompownie oraz sieć do eksploatacji (do umowy)

- Do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą geodezyjną przyjętą do zasobu geodezyjnego w Ośrodku Geodezyjnym w Cieszynie (do umowy)

- W przypadku zmian trasy na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia dokumentacji zamiennej (do umowy)

- Przed ostatnią płatnością (miesiąc po podpisaniu protokołu odbioru)

Wykonawca dostarczy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie o dopuszczeniu do eksploatacji przedmiotowej inwestycji (do umowy)